- 인터뷰 결과서

| Meeting Purpose | 인터페이스 및 요구사항 정의 협의 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name | CJ올리브영 글로벌 상담시스템 구축 |  |  |  |
| Meeting Organizer | CJ올리브영, GS네오텍 |  |  |  |
| Type of Meeting | 업무 요건 협의 |  |  |  |
| Date/Time/Location: | Date: 2026.02.10 | Time: 15:00 ~ 17:00 |  | Location: 올리브영 16 층 |
| Present | 올리브영 : 기옥서 과장 외 (올리브영 8명) GS네오텍 : 한원일 PM, 이재민과장, 오석주 매니저, 정민수 대리 |  |  |  |
| Prepared by | GS네오텍 정민수 |  | Date: 2026.02.10 |  |

| # | Agenda Item/Description/Discussion | Status/Follow-Up |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 인터페이스 방식 협의 (with OY 개발팀) 1) 가이드 주문조회 I/F - 젠데스크에서 JWT 발행하여 발행 토큰값으로 올리브영에 request - 해당 인증 토큰으로 올리브영에서 처리 가능여부 검토 - 올리브영에서 response 시 인증 토큰 포함 데이터 전송 - 젠데스크에서 인증 토큰값 검증 후 데이터 사용 2) 젠데스크 티켓 전송 I/F - 젠데스크에서 고정 인증 토큰값 생성하여 사용 -> 고정 인증 토큰값 사용에 대해 올리브영에서 검토 - 별도로 올리브영에서 처리 방식 검토 후 전달 3) 서포트 회원/주문 등 조회 I/F - 기존 정의한 프로세스로 처리 : 젠데스크에서 토큰 발생 요청 -> 올리브영에서 JWT 발행하여 전달 -> 전달받은 토큰으로 올리브영에 request -> 인증 토큰 검증 후 올리브영에서 reponse -> 젠데스크에서 요청 시 보안키값 숨김 처리 - 또는 젠데스크에서 생성한 고정 인증 토큰값으로 사용이 가능하다면 해당 방식으로 처리 => 인터페이스 방식이 여러가지 케이스여서 올리브영 내부적으로 검토 => 인터페이스 방식 확정 후 2월 내에 연동 통신 테스트 진행하였으면 함 (GS네오텍) 2. CSAT - 점수 수치로 되지 않고 Good/Bad 만 가능하여 기본 기능 사용으로 확정 3. 티켓 이력 검색 기능 - 가이드 티켓 이력 검색은 제목/내용에 한해 검색함 4. FAQ 컨텐츠 등록 - 대상 건은 약 150개 정도이며 언어가 20개 이면 약 3000개 임 - 배치 등록 여부는 GS네오텍에서 검토 후 전달 5. 전화번호 형식 - 올리브영에서 국가번호 포함된 숫자로 전달 (ex +18001234567) - 젠데스크에서 표시 시 전달 된 값으로 표시 6. SSO 시 젠데스크로 전달 - 이름, 주문번호, 회원번호, 이메일주소, 언어 7. CBE 1:1문의 데이터 마이그에이션 - 대상 건 약 1만건 예상 - 소요공수 산정 후 영업과 협의 8. B 고객관리 - 특정 메모 필드를 추가하여 관리, 특정 상담원만 등록, 일반 상담원 조회만 9. 분석 산출물 2/11일 전달, 리뷰는 2/20 진행 |  |

Action Items

| Owner | Action Item Description | Date Due |
| --- | --- | --- |
| GSN | 젠데스크에서 JWT 인증 토큰 값 생성하여 처리하는 방식 검토 | 2/11 |
| 올리브영 | 티켓정보 기간계 웹훅으로 전송 시 젠데스크 고정 토큰값 사용 가능여부 검토 | 2/13 |
| GSN | 젠데스크 기본 기능 설명 (익스플로어 포함) | 2/12 |
| GSN | FAQ 배치 등록 가능여부 검토 | 2/12 |
| 올리브영 | 가이드 탬플릿 선정 및 가이드 화면 구성 정의 | 2/11 |
| GSN | CBE 1:1문의 데이터 마이그레이션 여부 검토 | 2/12 |

Open Issues

| Owner | Issue Description | Date Due |
| --- | --- | --- |