회 의 록

| Meeting Purpose | 주간회의 및 업무 협의 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name | CJ올리브영 글로벌 상담시스템 구축 |  |  |  |
| Meeting Organizer | CJ올리브영, GS네오텍 |  |  |  |
| Type of Meeting | 주간 회의 |  |  |  |
| Date/Time/Location: | Date: 2026.03.17 | Time: 16:00 ~ 17:00 |  | Location: GS 네오텍 6층 |
| Present | 올리브영 : 기옥서 과장 외 (올리브영 3명) GS네오텍 : 한원일 PM, 이재민과장, 박정수대리 |  |  |  |
| Prepared by | GS네오텍 한원일 |  | Date: 2026.03.17 |  |

| # | Agenda Item/Description/Discussion | Status/Follow-Up |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. USE Beta Open 일정 조정 : 5/7 -> 5/14 교육 일정 조정 : 4/9~4/10 -> 4/16~4/17 2. 전화번호의 국가번호 해당하는 국가 정리하여 전달 예정 (OY, 3/20) 3. SSO 시 전달 항목 정의 1) USE : external_id – 회원번호 2) CBE : external_id – 회원번호, locale – 국가코드 4. Survey 3rd Party App (Survey) 사용 확정 Rowdata 3rd Party App (Advanced Sear) 사용하지 않기로 함 5. 젠데스크 이메일 송/수신 환경 설정 완료 (GSN, 3/17) 6. 주문번호 주문조회 인터페이스 이메일 조회조건 추가 제외하기로 함 7. 수신 콜 콜백 프로세스 전달 예정 (GSN, 3/20) 8. 가이드/서포트 디자인 검토안 전달 (OY, 3/20) 9. 알림 SLA 추가 요건 전달 및 SLA 기준 전달 (OY, 3/18) |  |

Action Items

| Owner | Action Item Description | Date Due |
| --- | --- | --- |
| OY | 전화 대상 국가번호 리스트 전달 | 3/20 |
| GSN | 수신 콜 콜백 프로세스 전달 | 3/20 |
| OY | 가이드/서포트 디자인 검토안 전달 | 3/20 |
| OY | 알림 SLA 추가 및 SLA 기준 요건 전달 | 3/18 |

Open Issues

| Owner | Issue Description | Date Due |
| --- | --- | --- |